PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės

tarybos 2015 m. kovo 17 d.

sprendimu Nr. T-18 (Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 25 d. sprendimo T-176 redakcija)

1 b forma

INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS PROGRAMA

(programos pavadinimas)

- PROGRAMOS APRAŠYMAS

| ##### Biudžetiniai metai | 2015 m. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asignavimų valdytojai | Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |  | Kodas: | 188753461 |  |
|  | Zarasų priešgaisrinės apsaugos tarnybos viršininkas |  |  | 187900257 |  |
| Programos kodas | 06 |  |  |  |  |
| Programos parengimo argumentai: Savivaldybės teritorijoje esanti infrastruktūra yra svarbi ekonominės veiklos dalis. Šia programa įgyvendinami Zarasų rajono savivaldybės bendrojo plano ir Zarasų rajono strateginio plėtros plano veiksmai susisiekimo, melioracijos, vandentiekio ir nuotekų, apšvietimo, viešo saugumo srityse. Programa siekiama gerinti susisiekimo sąlygas Zarasų rajone didinant gatvių ir kelių pralaidumą bei mažinant avaringumą, didinti viešųjų erdvių patrauklumą, prižiūrėti ir modernizuoti inžinerinės infrastruktūros objektus, užtikrinti, kad viešosios erdvės būtų saugios, bei užtikrinti rajono kapinių funkcijas. Taip pat numatytos lėšos strategijoms, tyrimams, galimybių studijoms, investiciniams projektams, techniniams projektams rengti, siekiant pritraukti investicijų iš nacionalinių, Europos Sąjungos bei kitų tarptautinių fondų. |  |  |  |  |  |
| Savivaldybės prioritetai |  | Sumani ir socialiai atsakinga bendruomenė |  |  | Kodas: 2 |
| Savivaldybės strateginis tikslas /programos tikslas |  | Kurti patrauklią ir saugią gyvenamąją aplinką |  |  | Kodas: 1 |
| Programos tikslo aprašymas: 01 uždavinys. Vykdyti melioraciją. Įgyvendinant melioracijos statinių, melioruotos žemės naudojimo politiką, kuri skatintų ekonominius ir socialinius pokyčius, nukreiptus į žemės ūkio gamybos intensyvumą bei kaimo gyventojų gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimą, kartu išsaugant ir gausinant kaimo gamtinį, materialinį ir dvasinį paveldą, taip pat apsaugant kaimo gyventojų turtą ir aplinką nuo potvynių daromos žalos, bus remontuojami, rekonstruojami valstybei nuosavybės teise priklausantys melioracijos statiniai, užtikrinamas tinkamas melioracijos sistemų veikimas, vykdomos priežiūros paslaugos. 02 Uždavinys. Gerinti susisiekimo sistemą. Pagal Lietuvos Respublikos kelių įstatymą vietinės reikšmės kelių ir gatvių projektavimo, tiesimo, statybos, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros užsakovo funkcijas vykdo savivaldybės. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme numatyta savarankiškoji savivaldybės funkcija – vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas bei saugaus eismo sąlygų užtikrinimas. Zarasų rajono savivaldybė šią įstatymo nuostatą įgyvendina Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis, 2015 metais numatoma Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis prižiūrėti vietinės reikšmės kelius žiemą, taisyti asfalto dangos duobes ir profiliuoti žvyrkelius, remontuoti kelius ir gatves su žvyro danga, remontuoti kelius ir gatves su asfaltbetonio danga, taisyti ir įrengti šaligatvius (pėsčiųjų takus). Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos skirstomos vadovaujantis Zarasų rajono savivaldybės tarybos patvirtintais vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo, (remonto) ir priežiūros darbų planavimo kriterijais ir finansavimo prioritetais. 03 Uždavinys. Atnaujinti ir plėsti vandentiekio ir nuotekų sistemas Savivaldybės siekis - užtikrinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio nenutrūkstamą funkcionavimą, taip pat visuomenės poreikius atitinkančią plėtrą sudarant sąlygas fiziniams ir juridiniams asmenims priimtinomis sąlygomis apsirūpinti tinkamos kokybės geriamuoju vandeniu ir gauti geros kokybės nuotekų tvarkymo paslaugas. 2015 metais planuojama užbaigti Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą ,,Vandens kokybės gerinimas Biržūnų, Kimbartiškės ir Šaulių kaimuose“. Taip pat planuojam įrengti dar vienus vandens kokybės gerinimo įrenginius viename iš rajono kaimų. 04 Uždavinys. Plėtoti ir modernizuoti apšvietimo tinklą. Zarasų rajone dar yra gatvių kurios neapšviestos arba apšvietimo sistema fiziškai ir technologiškai pasenusi. 2015 metais planuojama įrengti apšvietimo kabelinę liniją Aukštaičių g. Zarasų mieste, nes AB LESTO planuoja keisti elektros tiekimo oro linijas į kabelines ir demontuoti gelžbetonines atramas ant kurių sumontuotos apšvietimo lempos. Taip pat planuojama įgyvendinti Ignalinos programos lėšomis finansuojamą projektą ,,Apšvietimo sistemų ir energijos taupymo efektyvumo didinimas“. 05 uždavinys. Sutvarkyti ir prižiūrėti bendro naudojimo teritorijas. Kasmet į Zarasų rajono savivaldybę kreipiasi bendruomenių atstovai su prašymais aptverti ar suremontuoti kapinių tvoras, pakeisti vartus ar atlikti kitus darbus susijusius su aplinkos kokybės gerinimu. 06 uždavinys. Stiprinti viešąjį saugumą. Siekiant užtikrinti eismo saugumą, kiekvienais metais yra įrengiamos naujos ir remontuojamos senos eismą reguliuojančios priemonės, remontuojami seni ir statomi nauji kelio ženklai, dažomos perėjos. Taip pat plečiamas vaizdo stebėjimo kamerų tinklas. 07 uždavinys. Rengti dokumentus, reikalingus investicijų projektams įgyvendinti. Planavimo dokumentų rengimas reikalingas strategijoms, tyrimams, galimybių studijoms, investiciniams projektams parengti, siekiant pritraukti investicijų iš nacionalinių, Europos Sąjungos bei kitų tarptautinių fondų. 2015 m. bus rengiami techniniai projektai ir atliekamos techninių darbų projektų ekspertizės, pagal poreikį atliktas pastatų sertifikavimas, auditas, draudimas, leidimų statyboms ir griovimui gavimas, kitos inžinerinės paslaugos. 08 uždavinys. Kurti saugią priešgaisrinę aplinką. Zarasų rajono savivaldybės administracija siekia rajone užtikrinti technines bei organizacines gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų priemones: gesinti gaisrus ir gelėti žmones. Norint užtikrinti efektyvų priešgaisrinės apsaugos tarnybai nustatytų funkcijų vykdymą, būtina nuolat atnaujinti specialios ir gaisrinės paskirties automobilių parką, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo įrangą, ryšio priemones, aprūpinti ugniagesius gelbėtojus asmeninės apsaugos priemonėmis. |  |  |  |  |  |
| Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: 02 uždavinys: Parengtos 2 gatvių kadastro bylos, prižiūrėta 1200 km vietinės reikšmės kelių žiemą, profiliuota 1700 km vietinės reikšmės kelių su žvyro danga, suremontuota vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga 4200 kub. m., užtaisyta asfalto dangos duobių vietinės reikšmės keliuose 2909 kv. m., suremontuota asfaltbetonio dangos vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse 6699 kv. m., rekonstruota šaligatvių 435 kv. m., užtaisyta daugiabučių namų kiemų asfaltbetonio dangos duobių 129 m². 03 uždavinys: įrengti vandens gerinimo įrenginius 3 kaimuose. 04 uždavinys: įdiegta energijos efektyvumą didinanti apšvietimo sistema, pakeista lempų – 1522 vnt., pakeista šviestuvų – 113 vnt. Įrengtas apšvietimas Aukštaičių g. 800 m, 15 atramų. 06 uždavinys: įrengta naujų ženklų 50 vnt, suremontuota ženklų 200 vnt. 07 uždavinys: atlikta 9 techninių darbo projektų ekspertizė, pagal poreikį atliktas pastatų sertifikavimas, auditas, draudimas, leidimų statyboms ir griovimui gavimas, kitos inžinerinės paslaugos. |  |  |  |  |  |
| Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšos; Valstybės biudžeto ditacija; Kelių priežiūros ir plėtros programa; Europos regioninės plėtros fondas; Ignalinos programa. |  |  |  |  |  |
| Veiksmai, numatyti Zarasų rajono savivaldybės strateginiame plėtros plane. 2.5.1. uždavinys. Gerinti susisiekimo sistemą. 2.5.2. uždavinys. Kurti saugią priešgaisrinę aplinką. 2.5.3. uždavinys. Stiprinti viešąjį saugumą. 2.5.4. uždavinys. Atnaujinti ir plėsti vandentiekio ir nuotekų sistemas. 2.5.5. uždavinys. Vykdyti melioraciją. |  |  |  |  |  |
| Susiję įstatymai ar kiti teisės aktai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas, Statybos įstatymas, Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas, Viešųjų pirkimų įstatymas, kiti Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, ministerijų įsakymai ir kt. teisės aktai. |  |  |  |  |  |
| Kita svarbi informacija |  |  |  |  |  |

Programos (Nr. 06) lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(eurai)

| Ekonominės klasifikacijos grupės | 2014 m. faktinės išlaidos | 2015 metų asignavimų planas | 2016 m. asignavimų poreikis | 2017 m. asignavimų poreikis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Iš viso programai: | 1.310.043,6 | 2.091.612,0 | 3.500.509,0 | 4.146.384,0 |
| 1.1. Išlaidoms: |  | 1.137.801,0 |  |  |
| 1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui |  | 266.082,0 |  |  |
| 1.2. turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |  | 953.811,0 |  |  |
| 2. Finansavimo šaltiniai: | 1.310.043,6 | 2.091.612,0 | 3.500.509,0 | 4.146.384,0 |
| 2.1. Savivaldybės biudžetas: | 412.737,6 | 1.817.155,0 | 1.659.638,0 | 1.802.079,0 |
| 2.1.1. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių | 33.856,9 | 172.912,0 | 235.367,0 | 214.303,0 |
| 2.1.2. Valstybės biudžeto dotacija | 375.260,0 | 461.465,0 | 463.484,0 | 467.828,0 |
| 2.1.3.Mokinio krepšelio lėšos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4. Pajamos už suteiktas mokamas paslaugas ir turto nuomą | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.6. Valstybės investicijų programos lėšos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.7. Skolintos lėšos | 0,0 | 0,0 | 203.835,0 | 385.455,0 |
| 2.1.8. Speciali tikslinė dotacija (tame sk.vietinės reikšmės keliams) | 3.620,7 | 1.182.778,0 | 756.952,0 | 734.493,0 |
| 2.2. Kiti šaltiniai: | 897.306,0 | 274.457,0 | 1.840.871,0 | 2.344.305,0 |
| 2.2.1. Kreditinės linijos lėšos | 0,0 | 107.235,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.2. Europos Sąjungos lėšos | 153.959,8 | 0,0 | 1.705.781,0 | 2.039.425,0 |
| 2.2.3. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos | 720.401,2 | 0,0 | 135.090,0 | 304.880,0 |
| 2.2.4. Ignalinos programos lėšos | 0,0 | 140.000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.5.Ignalinos AE eksploatavimo nutraukomo lėšos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.6. Kitos lėšos | 22.945,0 | 27.222,0 | 0,0 | 0,0 |

____________