PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės

administracijos direktorius

2016 m. balandžio 1d. įsakymu Nr. I(6.6E)-234

(Zarasų rajono savivaldybės

administracijos direktorius

2016 m. rugsėjo    d. įsakymo Nr.  redakcija)

1 d forma

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų

seniūnijos 2016 metų veiklos planas

| Biudžetiniai metai | 2016 m. |  |
| --- | --- | --- |
| Pagrindiniai duomenys apie seniūniją: |  |  |
| Seniūnijos gyventojų skaičius |  | 2510 |
| Gyventojų tankumas, gyventojų km2 |  | 18,00 |
| Teritorijos plotas, ha, iš jų: miškų plotas, ha |  | 13940,8/3097,76 |
| Lankytinų vietų seniūnijoje sk. |  | 13 |
| Kultūros paveldo objektų sk. |  | 26 |
| Dviračių takų ilgis, km |  | - |
| Vietinių kelių ir gatvių su žvyro danga ilgis, km |  | 152,266 |
| Vietinių kelių ir gatvių su asfaltbetonio danga ilgis, km |  | 21,797 |
| Šaligatvių plotas, m2 |  | 18253,25 |
| Gatvių sk. |  | 60 |
| Valomų gatvių plotas, km |  | 9825,92 m2 |
| Valomų šaligatvių plotas, m2 |  | 18253,25 |
| Valomų aikštelių plotas, m2 |  | 6906,2 |
| Prižiūrimų parkų, aikštelių (žaliųjų plotų) plotas, ha |  | 5,1803 |
| Šienaujamų viešųjų erdvių plotas, ha |  | 3,7500 |
| Gėlynų protas, m2 |  | 711,93 |
| Kapinių skaičius ir plotas, ha, iš jų: veikiančių kapinių sk. ir plotas, ha |  | 32/13 (4./10,38) |
| Poilsiaviečių skaičius ir plotas, ha |  | 15/4,65 |
| Apšviestų gyvenviečių skaičius |  | 5 |
| Eksploatuojamų šviestuvų skaičius |  | 154 |
| Socialinių būstų skaičius |  | 29 |
| Gyventojų, pasinaudojusių deklaravimo paslaugomis, skaičius, vnt. (deklaravusių atvykimą; deklaravusių išvykimą; įtrauktų į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą; deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ir naikinimo skaičius) |  | 181 |
| Išduotų prekiauti leidimų skaičius |  | 3 leidimai (320 kvitų) |
| Atliktų notarinių veiksmų skaičius |  | 230 |
| Priimtų prašymų per mėnesį skaičius piniginei socialinei paramai gauti |  | 67 |
| Asmenų, atlikusių visuomenei naudingus darbus skaičius, per mėnesį |  | 30 |

VEIKLOS KONTEKSTAS

Įgyvendinant Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnijos 2016 metų veiklos planą siekiama prisidėti prie Zarasų rajono savivaldybės 2015 – 2021 metų strateginiame plėtros plane (toliau – Plėtros planas) numatytų prioritetų įgyvendinimo:

Ekonominio aktyvumo didinimas.

Sumani ir socialiai atsakinga bendruomenė.

Gamtos ir kultūros išteklių išsaugojimas.

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnija įgyvendina Zarasų rajono savivaldybės 2015 – 2021 metų strateginio plėtros plano tikslus:

1.1. tikslas. Didinti gyventojų ir viešojo sektoriaus ekonominį aktyvumą.

2.3. tikslas. Ugdyti gyventojų bendruomeniškumą, pilietiškumą ir lyderystę.

2.5. tikslas. Kurti patrauklią ir saugią gyvenamąją aplinką.

2.6. tikslas. Gerinti viešąjį administravimą.

3.3. tikslas. Saugoti unikalų rajono kraštovaizdį ir biologinę įvairovę.

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnija savo veiklą vykdo vadovaudamasis seniūnijos veiklos nuostatais, rajono Tarybos nustatytoje teritorijoje. Seniūnijos centras- Dusetų miestas. Seniūnijos teritorijoje 88 kaimai. Seniūnijos teritorijoje yra ilgiausią kranto liniją Lietuvoje turintis Sartų ežeras, taip pat prateka Šventosios upė. Didžioji seniūnijos teritorijos dalis yra Sartų regioninio parko  teritorijoje. Sartų regioninis parkas įsikūręs Dusetų m. Vytauto g.5. Dusetų mieste yra 4 švietimo įstaigos, kultūros centras Dusetų dailės galerija, ambulatorija, biblioteka, amatų centras. Veikia vaistinė, 8 parduotuvės. Taip pat iš didesnių įmonių seniūnijoje įsikūrusios UAB „Vasaknos“, UAB„Keljeras“, UAB „Svaita“ , Lietuvos žirgyno skyrius Sartų žirgynas. Seniūnijoje įregistruotos 4 bendruomenės ir suskirstytos 8 seniūnaitijos, išrinkti 8 seniūnaičiai. Viešųjų erdvių sutvarkymą, gatvių apšvietimą, pirties veiklą, socialinių būstų priežiūrą ir kitus darbus pagal seniūnijos užsakymus vykdo ir prižiūri Dusetų komunalinio ūkio įmonė.

Pagrindinės problemos ir būtini atlikti darbai:

Apleisti privačių asmenų neprižiūrimų pastatai. Dusetų mieste 6 privatizuoti pastatai, dalis savininkų neprižiūri jiems priklausančių pastatų bei jų teritorijos ir nevykdo jokios veiklos. Seniūnijoje 29 socialiniai būstai iš jų 13 reikalingas kapitalinis remontas(vandentiekio ir kanalizacijos įrengimas, einamasis buto remontas). Taip pat problema dėl mokesčių mokėjimo už komunalines paslaugas gyventojų, gyvenančių daugiabučiuose namuose ir gaunančių socialinę pašalpą.

Benamių šunų ir kačių patalpinimas gyvūnų prieglaudos namuose.

Zarasų rajono Taryba turi priimti sprendimus dėl privalomo šiukšlių išvežimo, sudarant sutartis su operatoriumi.

Būtini P. Širvio parko rekonstrukcijos darbai, tai takų atnaujinimas, apšvietimo įrengimas, sporto aikštelės rekonstrukcija, naujo P. Širvio paminklo pastatymas. P. Širvio parke organizuojamos masiškiausios seniūnijos ir regiono šventės.

Mašinų stovėjimo aiktelės (taip įregistruota), esančios Vilniaus g. Dusetų m., o faktiškai pagrindinė prekybos vieta, kur vyksta prekyba trečiadieniais ir šeštadieniais rekonstrukcija -aikštelės praplėtimas, aptvėrimas, prekybinių kioskų įrengimas ir įvažiavimo į prekybinę vietą nuo Nepriklausomybės aikštės asfaltavimas.

Šaligatvių atnaujinimas Dusetų mieste Vilniaus, Vytauto, K.Būgosg. ir naujo šaligatvio įrengimas Vilniaus g. Dusetų m. ir Padustėlio k., V.Striogos g.

Veikiančių Narkyčių (sentikių) kapinių tvoros įrengimas.

Gatvių apšvietimo atramų ir šviestuvų priklausančių Savivaldybei pakeitimas Dusetų m. ir Užtiltės k.

Didinti finansavimą avarinių medžių pjovimui.

Vandentiekio tinklų praplėtimas Dusetų kapinėse.

Pabaigti asfaltavimo darbus Padustėlio kaime (atkarpa Pušų g.), išasfaltuoti Ežero gatvę Dusetų m., įvažiavimus ir automobilių stovėjimo aikštelių praplėtimas ir asfaltavimas Užtiltės k. prie daugiabučių namų.

VEIKLOS REZULTATAI

Tinkamai organizuotas pagrindinių funkcijų įgyvendinimas, gerai organizuotas kasdienis darbas, informacijos teikimas gyventojams jiems rūpimais klausimais. Nuolat prižiūrimos ir tvarkomos seniūnijos gatvės, keliai, žalieji plotai dėl ko mažės užterštumas, gražės aplinka. Formuojant sveiką ir patogią aplinką seniūnijos teritorijose atnaujinamos sporto aikštelės, remontuojami šaligatviai, plečiami želdymai, tvarkomos šiukšlės.

Dusetų seniūnija, vykdydama savo veiklą, prisideda prie Zarasų rajono savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano programų priemonių įgyvendinimo:

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa.

Priemonė „Gerinti laikino pobūdžio darbų organizavimą (Viešųjų darbų programos vykdymas)“. Seniūnijoje yra 247 bedarbiai, viešuosius darbus dirba apie 80 bedarbių, viešųjų erdvių priežiūros darbai (šiukšlių rinkimas, šienavimas, šaligatvių ir takų priežiūra, vietinės reikšmės kelių priežiūra, sniego valymas, neveikiančių kapinių tvarkymas, poilsiaviečių, kultūros paveldo objektų ir kt. objektų priežiūra ir tvarkymas). Tam reikalinga apie 54 tūkst. Eur. Priemonės įgyvendinimui naudojamos ZRSA asignavimai.

Priemonė „Gerinti gyvenimo kokybę seniūnijose, kuriant saugią ir švarią aplinką“. Tai žaliųjų plotų, vejų, sporto aikštelių (3 vnt.), parkų (2 vnt.), vaikų žaidimo aikštelių (3 vnt.), sporto treniruoklių (8 vnt.) priežiūra, avarinių medžių pjovimas ir genėjimas (30 vnt.), lietaus kanalizacijos šulinių (98) ir latakų priežiūra (2,3 km). Želdinių plotas -85000m2, gėlynų -711,93 m2, tam reikalinga apie 75 tūkst. Eur. Gatvių apšvietimo tinklų priežiūra (154 šviestuvai, apie 8 tūkst. Eur.). Priemonės įgyvendinimui naudojamos ZRSA seniūnijai skirti asignavimai.

Priemonė „Tvarkyti avarinius medžius“. Seniūnijoje reikalinga išpjauti 30 vnt. avarinių medžių Dusetų m. veikiančiose kapinėse, Dusetų m. gatvėse ir Užtiltės k. Tam reikalinga apie 4500 Eur.

Priemonė „Atnaujinti (modernizuoti) Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Pirminės sveikatos priežiūros centro Dusetos ambulatorijos pastatą“. Įgyvendinant priemonę bus atliktas būtinas pastato išorės remontas/ pastato energetinių savybių gerinimas. Projekto vertė apie 100 tūkst. Eur.

Priemonė „Vykdyti aplinkos apsaugos rėmimo programą“. Poilsiaujančių prie ežerų kasmet daugėja, ne visipalieka tvarkingas poilsiavietes, stovyklavietes. Tam sutvarkyti išvežti šiukšles, suremontuoti lauko baldus reikalingos lėšos, 5 tūkst. Eur.

Priemonė „Administracinių patalpų remontas“, numatyta  apie 3,2 tūkst. Eur.

Priemonė „Paminklo Dusetose gyvenusiems žydams atminti įrengimas“ ~3,0 tūkst. Eur.

Bendruomeninės veiklos programa.

Dusetų seniūnijoje yra registruotos 5 kaimo bendruomenės, 1 sporto klubas, 1 jaunimo klubas ir 5 visuomeninės organizacijos, veikiančios pagal asociacijų įstatymus. Reikalingos dalinis finansavimas įvairiems projektams rengti.

Seniūnijoje išrinkti 8 seniūnaičiai, kuriuos seniūnija stengiasi įtraukti į įvairias seniūnijos veiklas .Seniūnaičiams reikalinga kompiuterinė įranga, padengti transporto išlaidas, reikia apie 5 tūkst. Eur.

Priemonė „Stiprinti techninę ir materialinę bazę seniūnijoje“. Kasmet didėja viešųjų teritorijų prižiūrimi plotai, tam reikalingi įrankiai ir priemonės jų priežiūrai ir jų remontui. Priemonėms reikia apie 6 tūkst. Eur.

Inžinerinės infrastruktūros programa.

Priemonė „Vykdyti melioracijos įrenginių priežiūrą seniūnijoje“. Melioracijos griovių Antakalnio, Padustėlio kaimuose ir kitose teritorijose atnaujinimas (šienavimas, išvalymas nuo sąnašų), darbų vertė apie 10 tūkst. Eur.

Priemonė „Gerinti susisiekimo sistemą“. Seniūnijoje yra 174 km vietinės reikšmės kelių ir gatvių. Žvyrkelių atnaujinimui reikalingo 800 kub. m. žvyro (apie 18 tūkst. Eur), gatvių, aikštelių asfalto dangos duobių remontui apie 60 tūkst. Eur., žvyrkelių profiliavimui apie 10 tūkst. Eur ZRSA lėšų.

Priemonė „Atnaujinti ir plėsti vandentiekio ir nuotekų sistemas“. Būtina parengti projektą dėl Dusetų m. Vilniaus ir A. Vienažindžio gatvių vandentiekio ir nuotekų. tai sumažintų Sartų ežero ir kito grunto užterštumą.

Priemonė „Plėtoti ir modernizuoti apšvietimo tinklą“. Pakeisti elektros atramas Užtiltės kaime Žirgų g. ir Dusetų m., darbams reikėtų apie 20 tūkst. Eur.

Priemonė „Plėsti ir atnaujinti kapinių infrastruktūrą“. Bus praplėstas vandentiekio tinklas Dusetų kapinėse, tam skiriama 5 tūkst. Eur.

Priemonė „Techninių eismo saugumo ir reguliavimo priemonių įrengimas“. Reikalinga įrengti saugos kalnelį Vytauto gatvės pabaigoje Dusetų m., darbų vertė apie 1 tūkst. Eur.

Kultūros plėtros programa.

Dusetų seniūnijoje yra kultūros centras Dusetų galerija, K. Būgos gimnazija ir Dusetų meno mokykla kurie yra asignavimų valdytojai, vykdo įvairias kultūrines ir meno renginius iš jiems skirtų asignavimų. Dusetų amatų centras dalyvaudamas naujose projektuose vykdo įvairias edukacines programas (drožybos meno).

Priemonė „Tradicinė kraštiečių šventė“. Šventė tapo tradicinė, vyksta kasmet liepos mėnesio pradžioje, tai didžiausia seniūnijos šventė. Šventės organizavimui reikia apie 3 tūkst. Eur. Rugsėjo mėn. vyksta Derliaus ir Amatų šventė.

Priemonė „Piliakalnių ir senųjų kapinių saugojimas“. Seniūnijoje yra 9 piliakalniai, 28 senosios kaimų kapinės. Šios priemonės darbai tvarkomi iš viešųjų darbų programos.

Priemonė „Mažosios architektūros, istorinių paminklų tvarkyba ir priežiūra seniūnijoje“. Dusetų Šv, Trejybės bažnyčios varpinė yra avarinėje būklėje, išorės darbams atlikti ieškomi finansavimo šaltiniai iš įvairių fondų, taip pat reikalinga atrestauruoti 5 kryžius, naujai padaryti atminimo lentą Dusetų m. centre buvusiai žydų Sinagogai ir Z. Vilytės (buvosios Dusetų mokytojos, kraštotyrininkės) atminimo lentos pakeitimas nauja J. Biliūno g., tam reikėtų apie 1 tūkst. Eur.

Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa.

Priemonė „Vykdyti alkoholio ir tabako kontrolę“. Kartu su Zarasų r.sav. administracijos viešosios tvarkos skyriumi ir Zarasų policijos komisariatu vykdyti patikrinimus auto parduotuvėse dėl alkoholio ir tabako prekybos neleistinose vietose.

Priemonė „Vykdyti socialinės atskirties mažinimą“. Seniūnijoje dirba 2 socialiniai darbuotojai.1 darbuotoja dirba su 16 soc. rizikos šeimų, seniūnijoje yra 18 daugiavaikių šeimų, socialinę paramą gauna 800 gyventojų.

Priemonė „Didinti socialinio būsto fondą“. Seniūnijoje yra 29 socialiniai būstai, dalis jų neįteisinta dėl avarinės būklės, 13 būstų reikalingas remontas (vandentiekio ir nuotekų įrengimas, einamasis remontas),tam reikėtų apie 10 tūkst. Eur. Reikalinga nupirkti 10 naujų socialinių būstų, kurie kainuotų apie 70 tūkst. Eur.

Verslo ir investicijų programa.

Seniūnijoje yra 13 kaimo turizmo sodybų, 2 pažintiniai takai. Sartų regioninio parko parengti projektai Aplinkos apsaugos ministerijoje nepatvirtinti.

Viešojo ir vidaus administravimo programa.

Priemonė „Žemės ūkio funkcijų administravimas“. Žemės ūkio administravimo funkcijas atlieka kaimo plėtros skyriaus specialistė seniūnijoje. Darbuotojas pavaldus kaimo plėtros skyriaus vedėjai.

Priemonė „Kelti darbuotojų kvalifikaciją“. Kvalifikacijai kelti reikalingi kursai ir seminarai seniūnijos darbuotojams , tai kompiuterinių programų tobulinimas, dokumentų rengimo, gyvenamosios vietos deklaravimo vykdymo, socialinių paslaugų srityse.

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnija 2016 m. skirtus asignavimus planuoja panaudoti taip:

- Gyvenviečių viešasis ūkis ~ 102,6 tūkst. Eur.

- Gatvių apšvietimas ~ 8,1 tūkst. Eur.

SENIŪNIJOS STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ

| Stiprybės | Silpnybės |
| --- | --- |
| 1.Dusetų seniūnijos darbuotojų, biudžetinių įstaigų, verslo struktūrų vadovų, bendruomenių glaudus bendradarbiavimas rengiant Dusetų seniūnijos šventes, parodas ir kitus renginius. 2. Seniūnijoje yra daug turizmo ir meno ir kultūros paveldo objektų, kurie yra gausiai lankomi turistinių grupių iš Lietuvos ir užsienio. 3. Verslo struktūrų sėkminga plėtra įgyvendinant įvairius projektus (didėjantis seniūnijos gyventojų įdarbinimas, kokybiška produkcija) | 1.Gyventojų skaičiaus mažėjimas. 2.Kvalifikuotos darbo jėgos trukumas. 3.Asocialūs gyventojai. |
| Galimybės | Grėsmės |
| 1.Dalinai parengta infrastruktūra leidžia siekti Dusetų seniūnijai kartu su Antalieptės , Antazavės ir Rokiškio rajono gretimomis seniūnijomis kurortinės vietovės statuso. Dusetų seniūnija yra Lietuvos turizmo traukos vietovės laureatas. 2. Glaudesnis bendradarbiavimas seniūnijos įstaigų, verslo struktūrų, Sartų regioninio parko rengiant bendrus projektus turizmui, kultūrai, edukacinei veiklai, poilsiui plėtoti. | 1.Gyventojų skaičiaus mažėjimas. 2. Gyventojų senėjimas. 3. Didėjantis seniūnijos darbuotojų krūvis mažinant etatų skaičių seniūnijoje. 4.Didėjantis alkoholio vartojimas asocialiose šeimose. |

Veiklos plano priedai

- 2 lentelė „2016-ųjų metų veiklos plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produkto kriterijų suvestinė“, 1 lapas.

Seniūnas		                                                                                 	Saulius Kėblys