PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės

tarybos 2016 m. kovo 18 d.

sprendimu Nr. T-17 (Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-284 redakcija)

1 b forma

INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS PROGRAMA

(programos pavadinimas)

- PROGRAMOS APRAŠYMAS

| ##### Biudžetiniai metai | 2016 m. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asignavimų valdytojai | Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |  | Kodas: | 188753461 |  |
|  | Zarasų priešgaisrinės apsaugos tarnybos viršininkas |  |  | 187900257 |  |
| Programos kodas | 06 |  |  |  |  |
| Programos parengimo argumentai: Savivaldybės teritorijoje esanti infrastruktūra yra svarbi ekonominės veiklos dalis. Šia programa įgyvendinami Zarasų rajono savivaldybės bendrojo plano ir Zarasų rajono strateginio plėtros plano veiksmai susisiekimo, melioracijos, vandentiekio ir nuotekų, apšvietimo, viešo saugumo srityse. Programa siekiama gerinti susisiekimo sąlygas Zarasų rajone didinant gatvių ir kelių pralaidumą bei mažinant avaringumą, didinti viešųjų erdvių patrauklumą, prižiūrėti ir modernizuoti inžinerinės infrastruktūros objektus, užtikrinti, kad viešosios erdvės būtų saugios, bei užtikrinti rajono kapinių funkcijas. Taip pat numatytos lėšos strategijoms, tyrimams, galimybių studijoms, investiciniams projektams, techniniams projektams rengti, siekiant pritraukti investicijų iš nacionalinių, Europos Sąjungos bei kitų tarptautinių fondų. |  |  |  |  |  |
| Prioritetas |  | Sumani ir socialiai atsakinga bendruomenė |  |  | Kodas: 2 |
| Savivaldybės strateginis tikslas /programos tikslas |  | Kurti patrauklią ir saugią gyvenamąją aplinką |  |  | Kodas: 1 |
| Programos tikslo aprašymas: 01 uždavinys. Vykdyti melioraciją. Įgyvendinant melioracijos statinių, melioruotos žemės naudojimo politiką, kuri skatintų ekonominius ir socialinius pokyčius, nukreiptus į žemės ūkio gamybos intensyvumą bei kaimo gyventojų gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimą, kartu išsaugant ir gausinant kaimo gamtinį, materialinį paveldą, taip pat apsaugant kaimo gyventojų turtą ir aplinką nuo potvynių daromos žalos, 2016 m. bus remontuojami valstybei nuosavybės teise priklausantys melioracijos įrenginiai, užtikrinamas tinkamas melioracijos sistemų veikimas, vykdomos priežiūros paslaugos. 02 Uždavinys. Gerinti susisiekimo sistemą. Pagal Lietuvos Respublikos kelių įstatymą vietinės reikšmės kelių ir gatvių projektavimo, tiesimo, statybos, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros užsakovo funkcijas vykdo savivaldybės. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme numatyta savarankiškoji savivaldybės funkcija – vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas bei saugaus eismo sąlygų užtikrinimas. Zarasų rajono savivaldybė šią įstatymo nuostatą įgyvendina Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis, 2016 metais numatoma Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis prižiūrėti vietinės reikšmės kelius žiemą, taisyti asfalto dangos duobes ir profiliuoti žvyrkelius, remontuoti kelius ir gatves su žvyro danga, remontuoti kelius ir gatves su asfaltbetonio danga. Įrengti mašinų stovėjimo aikšteles Zarasų mieste (Savanorių - Žemaitės g. sankryžoje, Vytauto g.), pėsčiųjų taką Dvaro g. Antazavės kaime. Užbaigti Vilniaus ir Vytauto gatvių rekonstrukciją Zarasų m. Įrengti Zarasų miesto Dariaus ir Girėno skg. asfalto dangą, buitinius nuotekų tinklus ir lietaus nuotekų tinklus. Sutvarkyti daugiabučių namų kiemus ir remontuoti šaligatvius prie renovuotų daugiabučių namų. Parengti gatvių rekonstrukcijos 3 techninius projektus: Zarasų g. ,Zarasų m. rekonstrukcijos techninio projekto korektūra, Ežero g., Biržūnų kaime rekonstrukcija, Žaliosios g., Zarasų m. rekonstrukcija. gatvių Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos skirstomos vadovaujantis Zarasų rajono savivaldybės tarybos patvirtintais vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo, (remonto) ir priežiūros darbų planavimo kriterijais ir finansavimo prioritetais. 03 Uždavinys. Atnaujinti ir plėsti vandentiekio ir nuotekų sistemas Savivaldybės siekis - užtikrinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio nenutrūkstamą funkcionavimą, taip pat visuomenės poreikius atitinkančią plėtrą sudarant sąlygas fiziniams ir juridiniams asmenims priimtinomis sąlygomis apsirūpinti tinkamos kokybės geriamuoju vandeniu ir gauti geros kokybės nuotekų tvarkymo paslaugas. 2016 metais planuojama parengti investicinius planus ir atlikti darbų viešuosius pirkimus, pateikti paraiškas, kad 2017 metais galima būtų pradėti įgyvendinti 2014-2020 m. Europos Sąjungos lėšomis finansuojamus projektus. 2016 metais planuojamas lietaus nuotekų tinklų kadastro bylų sudarymas ir teisinė registracija bei lauko lietaus nuvedimo sistemos įrengimas daugiabučių namų kvartale Vytauto skg. 04 Uždavinys. Plėtoti ir modernizuoti apšvietimo tinklą. Zarasų rajone dar yra gatvių kurios neapšviestos arba apšvietimo sistema fiziškai ir technologiškai pasenusi. 2016 metais planuojama įgyvendinti Ignalinos programos lėšomis finansuojamas projektas ,,Apšvietimo sistemų ir energijos taupymo efektyvumo didinimas“. Planuojama rekonstruoti Antalieptės k. Taikos gatvės apšvietimo tinklus. 05 uždavinys. Sutvarkyti ir prižiūrėti bendro naudojimo teritorijas. Kasmet į Zarasų rajono savivaldybę kreipiasi bendruomenių atstovai su prašymais aptverti ar suremontuoti kapinių tvoras, pakeisti vartus ar atlikti kitus darbus susijusius su aplinkos kokybės gerinimu. 2016 metais priemonės neplanuojamos. 06 uždavinys. Stiprinti viešąjį saugumą. Siekiant užtikrinti eismo saugumą, kiekvienais metais yra įrengiamos naujos ir remontuojamos senos eismą reguliuojančios priemonės, remontuojami seni ir statomi nauji kelio ženklai, dažomos perėjos. Taip pat plečiamas vaizdo stebėjimo kamerų tinklas. 07 uždavinys. Rengti dokumentus, reikalingus investicijų projektams įgyvendinti. Planavimo dokumentų rengimas reikalingas strategijoms, tyrimams, galimybių studijoms, investiciniams projektams parengti, siekiant pritraukti investicijų iš nacionalinių, Europos Sąjungos bei kitų tarptautinių fondų. 2016 m. bus rengiami techniniai projektai ir atliekamos techninių darbų projektų ekspertizės, pagal poreikį atliktas pastatų sertifikavimas, auditas, draudimas, leidimų statyboms ir griovimui gavimas, kitos inžinerinės paslaugos. 08 uždavinys. Kurti saugią priešgaisrinę aplinką. Zarasų priešgaisrinės apsaugos tarnybos tikslas – užtikrinti visuomenės saugumą ekstremalių įvykių bei situacijų atvejais, teikti skubią kvalifikuotą ir vienodos apimties pagalbą visuomenei visoje rajono teritorijoje. Norint užtikrinti efektyvų priešgaisrinės apsaugos tarnybai nustatytų funkcijų vykdymą, būtina nuolat atnaujinti specialios ir gaisrinės paskirties automobilių parką, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo įrangą, ryšio priemones, aprūpinti ugniagesius gelbėtojus asmeninės apsaugos priemonėmis. |  |  |  |  |  |
| Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: 01 uždavinys: Prižiūrėta 3,028 km melioracijos įrenginių, įrengtos 3 pralaidos, prižiūrėtos 31 žiotys. 02 uždavinys: Nuvalyta 209 km vietinės reikšmės kelių žiemą, profiliuota 1465 km vietinės reikšmės kelių su žvyro danga, suremontuota vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga 5700 kub. m., užtaisyta asfalto dangos duobių vietinės reikšmės keliuose 1700 kv. m., suremontuota asfaltbetonio dangos vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse 6994 kv. m., nutiesta 1712,5 m2 pėsčiųjų dviračių takų, įrengtos 138 automobilių stovėjimo vietos, užtaisyta daugiabučių namų kiemų asfaltbetonio dangos duobių 269 m². Parengti 3 gatvių rekonstrukcijos techniniai projektai. 03 uždavinys: Parengtas investicinis projektas dėl 5 objektų statybos, atlikti viešieji pirkimai ir parengtos 5 paraiškos ES paramai gauti. Nutiesta 3,03 km lietaus nuotekų tinklų, 0,1 km buitinių nuotekų tinklų. 04 uždavinys: įdiegta energijos efektyvumą didinanti apšvietimo sistema, pakeista lempų – 1522 vnt., pakeista šviestuvų – 113 vnt. Įrengtas apšvietimas Antalieptės k., Taikos g. 9 atramos, paklota 900 m kabelio. 05 uždavinys: 2016 metais priemonės neplanuojamos. 06 uždavinys: suremontuota ženklų 265vnt., gatvių horizontalus ženklinimas-230 m2. Įrengtos 2 autobusų sustojimo aikštelės Smalvų ir Šaulių kaimuose. 07 uždavinys: atlikta 7 techninių projektų ekspertizė, pagal poreikį atliktas pastatų sertifikavimas, auditas, draudimas, leidimų statyboms ir griovimui gavimas, kitos inžinerinės paslaugos. 08 uždavinys: gaisrų skaičiaus pokytis atvirose teritorijose, lyginant su ankstesniais metais, -10 proc., vidutinis priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų atvykimo laikas kaime 15 min., užtikrinta teikiamos pagalbos kokybė pavojinguose objektuose 100 proc., gaisrų pokytis gyvenamajame sektoriuje, lyginant su ankstesniais metais -10 proc. |  |  |  |  |  |
| Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšos; Valstybės biudžeto dotacija; Kelių priežiūros ir plėtros programa; Europos regioninės plėtros fondas; Ignalinos programa. |  |  |  |  |  |
| Veiksmai, numatyti Zarasų rajono savivaldybės strateginiame plėtros plane. 2.5.1. uždavinys. Gerinti susisiekimo sistemą. 2.5.2. uždavinys. Kurti saugią priešgaisrinę aplinką. 2.5.3. uždavinys. Stiprinti viešąjį saugumą. 2.5.4. uždavinys. Atnaujinti ir plėsti vandentiekio ir nuotekų sistemas. 2.5.5. uždavinys. Vykdyti melioraciją. |  |  |  |  |  |
| Susiję įstatymai ar kiti teisės aktai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas, Statybos įstatymas, Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas, Viešųjų pirkimų įstatymas, kiti Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, ministerijų įsakymai, Zarasų rajono savivaldybės 2015–2021 metų strateginis plėtros planas ir kt. teisės aktai. |  |  |  |  |  |
| Kita svarbi informacija |  |  |  |  |  |

____________