Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašo

priedas

MĖNESINĖS KAUPIAMOSIOS ĮMOKOS TARIFO APSKAIČIAVIMO PAVYZDYS

Objektas: daugiabutis gyvenamasis namas, 5 aukštų, 30 butų, namo patalpų naudingasis plotas ‒ 1 800 kv. m, pastatytas 1980 m.

Bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus 2015‒2019 m. ilgalaikis planas:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Trumpas darbų apibūdinimas (darbų mastas, techninės sąlygos, kt.) | Planuojamas darbų atlikimo terminas (m., mėn.) | Preliminari darbų kaina |  | Mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifas, Eur/kv. m/mėn. | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Eur | Eur/kv. m |  |  |
| 1. | Namo sutapdinto stogo dangos keitimas, jį šiltinant | Bituminės stogo dangos keitimas, šiltinant mineraline vata, 350 kv. m | 2019 m. liepos mėn. | 6 660 | 3,70 | 0,069 |  |
| 2. | Laiptinių langų ir durų keitimas, dažymas | Dviejų laiptinių langų ir lauko durų keitimas, vidaus sienų dažymas | 2016 m. rugsėjo mėn. | 6 200 | 3,44 | 0,064 |  |
|  | Lėšų kaupimas šiame plane nenumatytiems privalomiesiems darbams |  |  |  |  | 0,05 |  |
| Iš viso |  |  |  | 12 860 | 7,14 | 0,183 |  |

Pastaba. Lėšų kaupimas šiame plane nenumatytiems privalomiesiems darbams nustatomas pagal minimalios kaupiamosios įmokos tarifą, nurodytą Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašo 11 punkte, jeigu patalpų savininkų sprendimu nenustatoma kitaip.

Kaupiamosios įmokos tarifo apskaičiavimas:

P1, P2 – atnaujinimo darbai, nurodyti šio plano 1 ir 2 punktuose: P1 = 6 600 Eur, P2 = 6 200 Eur;

– visų namo patalpų naudingasis plotas, kv. m: Np = 1 800 kv. m;

tn – lėšų kaupimo trukmė, mėn., skaičiuojant nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2019 m. liepos 1 d.: tn  54 mėn.;

q – kaupiamosios įmokos tarifo dalis, įvertinanti lėšų poreikį šiame plane nenumatytiems darbams atlikti: q = 0,05 Eur/kv. m;

0,33 Eur/kv. m/mėn. – maksimalus mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifas, apskaičiuotas pagal nurodyto aprašo 7 punkte pateiktą formulę, laikantis nuostatos, kad minimalioji mėnesinė alga – 300 Eur.

Išvada. Kadangi apskaičiuotas mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifas mažesnis už maksimalų (leistiną), siūloma patvirtinti mėnesinį kaupiamosios įmokos tarifą (laikotarpiui iki 2019 m. liepos 1 d.) 0,183 Eur/kv. m/mėn.

––––––––––––––––––––